Uchwała Nr XXII/159/05

Rady Miejskiej w Lipsku

3 maja 2005 r.

w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) Rada Miejska 
w Lipsku uchwala, co następuje:

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Lipsk uchwalonym uchwałą Nr XX/147/05 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 25 lutego 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 4 działu III. Lista zadań do realizacji – zadania obejmujące „ Poprawę warunków i jakości życia mieszkańców w tym zmiany w strukturze zamieszkania” otrzymują następujące brzmienie:

„1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku i rozbudowa sali gimnastycznej

- Modernizacja i przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkół Samorządowych 
w Lipsku (stołówka, kuchnia, magazyny- roboty budowlane + wyposażenie).

- Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej 
w Rygałówce.

- Przebudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej 
w Bartnikach.

- Budowa wiaty  do magazynowania drewna opalowego do kotłowni Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.

- Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku.

- Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku SP Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lipsku.

- Termoizolacja i modernizacja budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury 
w Lipsku.

- Modernizacja gminnej infrastruktury społecznej:

- przebudowa i rozbudowa „ Gminnego Ośrodka Rekreacyjnego”.

10. Remont Muzeum Regionalnego – stworzenie ośrodka ochrony dóbr 			kultury.

11. Przebudowa z rozbudową oraz elementy wyposażenia budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”.

2) w rozdziale 4 działu III w Hierarchii ważności planowanych inwestycji, zadania obejmujące „ Poprawę warunków i jakości życia mieszkańców w tym zmiany w strukturze zamieszkania” otrzymują następujące brzmienie:

1. Modernizacja i przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkół Samorządowych 
w 	Lipsku (stołówka, kuchnia, magazyny- roboty budowlane + wyposażenie).

2. Budowa wiaty do magazynowania drewna opalowego do kotłowni Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.

3. Modernizacja gminnej infrastruktury społecznej:

- przebudowa i rozbudowa „ Gminnego Ośrodka Rekreacyjnego”.

4. Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku.

5. Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

6. Termoizolacja i modernizacja budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku.

7. Remont Muzeum Regionalnego – stworzenie ośrodka ochrony dóbr  kultury.

8. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku i 	rozbudowa sali gimnastycznej.

9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rygałówce.

10. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bartnikach.

- Przebudowa z rozbudową oraz elementy wyposażenia Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku.”

3) rozdział 1. Planowane przedsięwzięcia w okresie 2005 – 2006 i wykraczające poza rok 2006 –  otrzymuje następujące brzmienie:

„W latach 2005-2006 planuje się realizację czterech szczegółowych inwestycji. Jest to modernizacja i przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku

(stołówka, kuchnia, magazyny-roboty budowlane+wyposażenie). Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosi 40.000zł. Źródła finansowania to budżet gminy -40.000zł

Druga planowana inwestycja w tych latach to budowa wiaty do magazynowania drewna opałowego do kotłowni Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. Wartość kosztorysowa danej inwestycji to 60.000 zł , a źródła finansowania to budżet gminy- 60.000 zł.

Trzecia inwestycja zaplanowana na lata 2005-2006 to modernizacja gminnej infrastruktury społecznej, czyli przebudowa i rozbudowa „Gminnego Ośrodka Rekreacyjnego” Wartość kosztorysowa to 340.356 zł, a źródła finansowania to: budżet gminy 85.089zł, środki UE – 255.267zł.

Czwartą inwestycją w wyżej wymienionych latach jest modernizacja, przebudowa 
i rozbudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku. Wartość kosztorysowa danej inwestycji to 350.000zł, źródła finansowania: budżet gminy-52.500zł,  środki UE - 262.500 zł, a budżet państwa 35.000 zł.

W latach 2005-2008 planuje się realizację następujących inwestycji, które maja na celu rozwój sieci wodociągowej w Gminie Lipsk. Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosi 7.389.090zł. Źródła finansowania przedstawiają się następująco: budżet gminy-1.718.740- zł, fundusze unijne- 5.162.107zł, budżet państwa-508.243zł

Pierwsza szczegółowa inwestycja dotyczy budowy sieci wodociągowej wraz z  wykonaniem  przyłączy do wodociągu w 15 wsiach gminy Lipsk (Rakowicze, Lichosielce, Lipszczany, Kopczany, Bartniki, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśnie Bohatery, Wołkusz, Lubinowo, Starożyńce, Podwołkuszne, Jasionowo, Nowy Lipsk, Wyżarne, Kolonie Bartniki) oraz budowa przepompowni. Lata jej realizacji to 2005-2006. Wartość kosztorysowa to 5.588.710, zaś źródła jej finansowania to budżet gminy 1.268.645zł; środki UE- 3.811.822 zł, budżet państwa 508.243 zł.

Druga inwestycja dotyczy modernizacji stacji uzdatniania wody w Lipsku. Czas jej realizacji to lata 2007-2008. Wartość kosztorysowa wynosi 1.800.380 zł, źródła finansowania stanowi budżet gminy-450.095zł, fundusze unijne-1.350.285zł.

W latach 2005-2008 przewidziano rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku. Wartość kosztorysowa danej inwestycji to 1.500.000zł. Źródła finansowania to- budżet gminy- 900.000, fundusze unijne- 600.000zł.

W wyżej wymienionych latach zaplanowano także inwestycję pod nazwą „Przebudowa z rozbudową oraz elementy wyposażenia budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku”. Kosztorysowa wartość tej inwestycji to 1.000.000 zł. Źródła finansowania, to budżet gminy 150.000 zł, budżet państwa 100.000 zł, fundusze unijne 750.000 zł.

Przedsięwzięcie dotyczące dróg gminnych składa się z ośmiu szczegółowych inwestycji. Całość ma zostać zrealizowana w latach 2005-2010.Wartośc kosztorysowa wynosi 7.482.607 zł. Źródła finansowania przedstawiają się następująco: budżet gminy- 1.525.504zł, fundusze unijne-3.536.736zł, budżet państwa- 149.846, fundusze z powiatu- 2.271.170zł

Pierwsza inwestycja dotyczy modernizacji drogi Kopczany - Siółko w latach 2005-2006. Jej wartość kosztorysowa wynosi 1 498 461zł, a źródła finansowania to: budżet państwa- 224.769, fundusze unijne-1.123.846zł, budżet państwa-149.846.

Druga inwestycja to modernizacja drogi Lipsk-Sztabin planowana również na lata 2005-2006. Jej wartość kosztorysowa wynosi 790 125 zł, a źródła finansowania to: budżet gminy-200.000zł, fundusze z powiatu- 590.125zł

Kolejna inwestycja to modernizacja drogi Dulkowszczyzna-Jaczniki-Siółko zaplanowana na lata 2007-2008. Wartość kosztorysowa wynosi 1 500 000zł, źródła finansowania to: budżet gminy-375.000zł i fundusze unijne- 1.125.000zł.

Modernizacja drogi Kurianka wieś-Starożyńce-Bartniki to następna inwestycja planowana w latach 2008-2009. Jej wartość kosztorysowa to 1 617 700 zł. Źródła finansowania: budżet gminy- 242.655zł oraz fundusze z powiatu-1.375.045zł.

Piątą inwestycją zaplanowaną na lata 2008-2009 jest modernizacja drogi Kurianka wieś. Wartość kosztorysowa zamyka się kwotą 449.021zł., z czego 112.225zł stanowi budżet gminy, a 336.765 zł fundusze unijne.

Szóstą szczegółową inwestycją mającą na celu modernizację dróg gminnych jest modernizacja drogi w Nowym Lipsku. Jej czas realizacji to lata 2009-2010. Wartość kosztorysowa wynosi 597 800 zł. Źródła finansowania przedstawiają się w sposób następujący: budżet gminy- 149.450zł, środki unijne-448.350zł.

Przedostatnią inwestycją jest modernizacja drogi Rakowicze Duże (wieś) została ona zaplanowana na lata 2009-2010. Jej wartość kosztorysowa wynosi 360 000 zł, a źródła finansowania to budżet gminy- 54.000zł i środki z powiatu-306.000zł.

Ostatnią zaplanowaną inwestycją jest modernizacja drogi Lipszczany – Dolinaczany Nowe. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 669.500zł, a źródła finansowania przedstawiają się w sposób następujący: budżet gminy 167.375zł,środki UE- 502.125 zł

Przedsięwzięcia dotyczące modernizacji ulic w mieście Lipsk (6 ulic) mają zostać zrealizowane w latach 2006-2007. Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosi 3. 422.480zł. Źródła finansowania przedstawiają się następująco: budżet gminy 588.242zł, środki unijne-179.025, powiat -2.655.213.

Pierwsza inwestycja dotyczy modernizacji wraz z urządzeniami podziemnymi ulicy Alei 400-lecia i ulicy Rynek. Jej wartość kosztorysowa to 1993.780zł, zaś źródła finansowania to: budżet gminy-299.067zł, środki z powiatu – 1.694.713.

Druga inwestycja dotyczy ulicy Saperów. Wartość kosztorysowa to 1.130.000, a źródła finansowania to: budżet gminy- 169.500zł, środki z powiatu- 960.500zł.

Trzecia inwestycja dotyczy modernizacji ulicy Wesołej. Wartość kosztorysowa 108.900 zł, źródła finansowania to: budżet gminy- 27.225, fundusze unijne- 81.675zł

Czwarta inwestycja to modernizacja ulicy Dolnej. Wartość kosztorysowa stanowi- 71 600zł, a źródła finansowania przedstawiają się w następujący sposób: budżet gminy-17.900 zł, fundusze UE- 53.700 zł.

Piąta inwestycja dotyczy modernizacji ulicy Górnej w latach 2006-2007. Wartość kosztorysowa to 58 200 zł, zaś źródła finansowania stanowi budżet gminy-14.550zł i fundusze unijne- 43.650zł.

Ostatnia inwestycja to modernizacja ulicy Zamiejskiej. Wartość kosztorysowa danej inwestycji zamyka się kwotą 60.000zł., źródło finansowania stanowi budżet gminy tj.60.000zł

W latach 2006-2007 planuje się realizację czterech szczegółowych inwestycji, które maja na celu modernizację oczyszczalni ścieków w Lipsku ( montaż prasy mechanicznego odwodnienia osadu; montaż falowników, automatyka sterowania i budowa stacji zlewczej) Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia zamyka się kwotą 332.000 zł, z czego 83.000zł stanowi budżet gminy, a 249.000zł fundusze unijne.

Również w latach 2006-2007 planuje się budowę kanalizacji na osiedlu przy ulicy Pustej. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 75.000zł, a źródła finansowania to: budżet gminy 18.750zł i fundusze unijne- 56.250zł

Na lata 2007-2008 zaplanowano dwie inwestycje. Pierwsza z nich to termoizolacja i modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku. Jej wartość kosztorysowa wynosi 200.000zł, z czego 50.000zł stanowi budżet gminy, a 150.000-środki UE.

Druga inwestycja w latach 2007-2008 to Remont Muzeum Regionalnego i stworzenie w nim ośrodka ochrony dóbr kultury. Wartość kosztorysowa inwestycji zamyka się kwotą 300.000zł, z czego 75.000zł stanowi budżet gminy, a 225.000zł fundusze unijne.

W latach 2009-2010 planuje się przeprowadzenie trzech inwestycji.

Pierwsza z nich ma na celu termomodernizację budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku  i rozbudowę sali gimnastycznej. Wartość kosztorysowa całego przedsięwzięcia wynosi 670 400 zł. Źródła finansowania inwestycji przedstawiają się następująco: budżet gminy: 167.600zł, fundusze unijne-502.800zł

Druga inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku Szkoły w Rygałówce.

Wartość kosztorysowa tejże inwestycji wynosi 137.000zł, a źródła finansowania to budżet gminy 34.250zł i środki UE-102.750zł.

Trzecia inwestycja zaplanowana na lata 2009-2010 to termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bartnikach. Wartość kosztorysowa zamyka się kwotą 110.200zł, z czego 27.550zł stanowi budżet gminy, a 82.650zł fundusze unijne”.

4) w  dziale VII. Plan finansowy na lata 2005 – 2006 i na następne lata.

Tabela 56. Plan finansowy na lata 2005 – 2006 i następne planowane lata  otrzymuje brzmienie:

Tabela 56. PLAN FINANSOWY NA LATA 2005 – 2006 i następne planowane lata

|  | Nazwa przedsięwzięcia | Lata realizacji | Wartość kosztorysowa (zł) | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Budżet gminy | Środki UE | Budżet Państwa | Inne |
| 1. | Modernizacja ulic: | 2006 | 2007 | 3. 422.480 | 588.242 | 179.025 | -- | 2.655.213 |
| a) | Modernizacja wraz z urządzeniami podziemnymi ul. Alei-400-lecia i Rynek | 2006 | 2007 | 1.993.780 | 299.067 | -- | -- | 1.694.713 |
| b) | Modernizacja ulicy Saperów | 2006 | 2007 | 1.130.000 | 169.500 | --- | --- | 960.500 |
| c) | Modernizacja ulicy Wesołej | 2006 | 2007 | 108.900 | 27.225 | 81.675 | ---- | ---- |
| d) | Modernizacja ulicy Dolnej | 2006 | 2007 | 71.600 | 17.900 | 53.700 | ----- | ----- |
| e) | Modernizacja ulicy Górnej | 2006 | 2007 | 58.200 | 14.550 | 43.650 | - --- | ----- |
| f) | Modernizacja ulicy Zamiejskiej | 2006 | 2007 | 60.000 | 60 000 | ------ | -------- | ------- |
| 2. | Modernizacja dróg: | 2005 | 2010 | 7.482.607 | 1.525.504 | 3.536.736 | 149.846 | 2.271.170 |
| a) | Modernizacja drogi Kopczany – Siółko nr 102 787 B | 2005 | 2006 | 1.498.461 | 224.769 | 1.123.846 | 149.846 | ----- |
| b) | Modernizacja drogi Lipsk –Sztabin | 2005 | 2006 | 790.125 zł | 200.000 | ------ | ------- | 590.125 |
| c) | Modernizacja drogi Dulkowszczyzna - Jaczniki – Siółk | 2007 | 2008 | 1.500.000 | 375.000 | 1.125.000 | -------- | -------- |
| d) | Modernizacja drogi Kurianka -Starożyńce – Bartniki | 2008 | 2009 | 1.617.700 | 242.655 | -------- | ------- | 1.375.045 |
| e) | Modernizacja drogi Kurianka ( wieś) | 2008 | 2009 | 449.021 | 112.255 | 336.765 |  |  |
| f) | Modernizacja drogi w Nowym Lipsku | 2009 | 2010 | 597.800 | 149.450 | 448.350 | ------ | --------- |
| g) | Modernizacja drogi Rakowicze Duże (wieś) | 2009 | 2010 | 360.000 | 54.000 | ------ | ------ | 306.000 |
| h) | Modernizacja drogi Lipszczany-Dolinaczany Nowe | 2009 | 2010 | 669.500 | 167.375 | 502.125 | ------ | -------- |
| 3. | Rozwój sieci wodociągowej w gminie Lipsk: | 2005 | 2008 | 7.389.090 | 1.718.740 | 5.162.107 | 508.243 | -------- |
| a) | Budowa sieci wodociągowej w 15 wsiach gminy Lipsk, wykonanie przyłączy do wodociągu w 15 wsiach oraz budowa przepompowni | 2005 | 2006 | 5.588.710 | 1.268.645 | 3.811.822 | 508.243 | -------- |
| b) | modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipsku | 2007 | 2008 | 1.800.380 | 450.095 | 1.350.285 | ------- | ------- |
| 4. | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipsku: - montaż prasy mechanicznego odwodnienia osadu - montaż falowników - automatyka sterowania - budowa stacji zlewczej | 2006 | 2007 | 332.000 | 83.000 | 249.000 | ------ | --------- |
| 5. | Budowa kanalizacji na osiedlu przy ul. Pustej | 2006 | 2007 | 75.000 | 18.750 | 56.250 | ------ | -------- |
| 6. | Modernizacja i przebudowa bloku żywieniowego w Zespole Szkół Samorządowych w Lipsku (stołówka, kuchnia, magazyny- roboty budowlane + wyposażenie) | 2005 | 2006 | 40.000 | 40.000 | ---------- | --------- | -------- |
| 7. | Budowa wiaty do magazynowania drewna opalowego do kotłowni Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku. | 2005 | 2006 | 60.000 | 60.000 | -------- | --------- | ------- |
| 8. | Modernizacja gminnej infrastruktury społecznej: - przebudowa i rozbudowa „ Gminnego Ośrodka Rekreacyjnego”. | 2005 | 2006 | 340.356 | 85.089 | 255.267 | --------- | ----------- |
| 9. | Przebudowa z rozbudową oraz elementy wyposażenia budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku – etap I | 2005 | 2006 | 400.000 | 60.000 | 300.000 | 40.000 |  |
| 10. | Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego w Lipsku | 2005 | 2008 | 1.500.000 | 900.000 | 600.000 | ---------- |  |
| 11. | Modernizacja, przebudowa i rozbudowa budynku SP Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku | 2005 | 2006 | 350.000 | 52.500 | 262.5 00 | 35.000 | -------- |
| 12. | Termoizolacja i modernizacja budynku Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku | 2007 | 2008 | 200.000 | 50.000 | 150.000 | -------- | --------- |
| 13. | Remont Muzeum Regionalnego – stworzenie ośrodka ochrony dóbr kultury | 2007 | 2008 | 300.000 | 75.000 | 225.000 | -------- | -------- |
| 14. | Przebudowa z rozbudową oraz elementy wyposażenia budynku Zespołu Szkół Samorzadowych w Lipsku – etap II | 2007 | 2008 | 600.000 | 90.000 | 450.000 | 60.000 | -------- |
| 15. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Lipsku i rozbudowa sali gimnastycznej. | 2009 | 2010 | 670.400 zł | 167.600 | 502.800 | -------- | -------- |
| 16. | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rygałówce. | 2009 | 2010 | 137.000 zł | 34.250 | 102.750 | --------- | -------- |
| 17. | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bartnikach | 2009 | 2010 | 110.200 zł | 27.550 | 82.650 | - ------- | --------- |

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Antoni Kościuch